**附件2**

**北京市生态环境保护督察整改情况公示表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整改任务 | 任务编号 | 祥龙公司整改方案第二十项 |
| 问题概述 | 物流集团房山磁家务103库、海淀区苏家坨镇106库、博瑞一分公司等还存在违规机加工、医疗废物废水管理不规范、敞口堆放建筑涂料、露天搅拌混凝土等情况。 |
| 责任单位 | 祥龙公司安全环保部、经营管理部、资产管理部；所属各单位 | |
| 整改目标 | 加强对违规机加工、医疗废物废水、敞口堆放建筑涂料、露天搅拌混凝土等管理，确保各项环保制度得到落实。 | |
| 整改措施 | （一）祥龙博瑞一分公司：一是立即停止露天进行的违规切割作业，设置专门作业现场；二是在施工建筑内设置专门的存放区，并保证所有未用涂料均为封闭状态；三是停止露天搅拌混凝土作业，将混凝土搅拌机移出。（责任单位：祥龙博瑞集团）  （二）祥龙物流集团房山磁家务103库：勒令违规机械加工企业搬离房山磁家务103库，彻底清理其设备及相关物料。（责任单位：祥龙物流集团）  （三）祥龙物流集团海淀区苏家坨镇106库：按照医疗机构污水处理要求，在养老院安装两套消杀设备，并对危废间进行全面修整，重新铺设防水地面，增设危废间标识，规范管理医疗危险废物储存间。（责任单位：祥龙物流集团）  （四）要求各二级单位对所属库区，根据市环保督察组发现的问题，举一反三，对照检查，立行立改。祥龙公司安全环保部对各库区环保督察问题整改情况进行监督检查。（责任单位：祥龙公司安全环保部；所属各单位）  （五）进一步落实《祥龙公司物业资产租赁管理实施细则》以及相关工作指引，严格执行租户负面清单制度，优化经营结构，执行重点领域租户生态环保监管，推动物业资产转型升级。（责任单位：祥龙公司资产管理部、经营管理部；所属各单位） | |
| 整改主要工作 及成效 | （一）祥龙博瑞一分公司：对露天进行的违规切割作业，转移至施工建筑内的专门作业现场；对存在的建筑涂料敞口情况，在施工建筑内设置专门的堆放区，并保证所有未在用涂料均为盖盖状态；施工现场已无混凝土搅拌需求，已将混凝土搅拌机清退移出分公司辖区。  （二）祥龙物流集团房山磁家务103库：经多方沟通协调，现违规机加工企业已搬离，库内物料已清理完毕。  （三）祥龙物流集团海淀区苏家坨镇106库：成立工作领导小组并安排专人盯办。在整改措施上，一是优化排污布局；二是按照医疗机构污水处理办法安装消杀设备；三是全面整修危废间，以提升危险废物管理水平。  （四）祥龙公司及所属各单位对照环保督察组发现的各项问题，对库区开展环保检查，确保符合环保要求。  （五）祥龙公司涉及物业资产租赁的单位，按要求均制定了本单位《物业资产租赁管理实施细则》，落实租户负面清单制度，提升物业资产管理质量。 | |
| 整改时间 | 2025年4月底，长期坚持 | |
| 社会监督联系人 及电话 | 李志楠。66253625 | |