附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 急救教育培训室建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55.897213 | 55.897213 | | 55.293705 | | 10 | | 98.92% | | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 55.897213 | 55.897213 | | 55.293705 | | — | | 98.92% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目建成后将在全校师生中普及校园急救知识，相继完成全校师生教工急救知识与技能培训，提升全校师生应急自救、互救和自我保护能力，为广大师生提供通过应急救护培训取得救护员、救护培训师等相关证书的平台，高质量完成试点学校建设任务目标。 | | | | | | 通过此项目在全校师生中普及了校园急救知识，相继完成全校师生教工急救知识与技能培训，提升全校师生应急自救、互救和自我保护能力，为广大师生提供通过应急救护培训取得救护员、救护培训师等相关证书的平台，高质量完成试点学校建设任务目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供工位数量 | | | =34个 | 34个 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 海姆立克AI互动实训套件 | | | =2套 | 2套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 创伤救护实训包 | | | =2个 | 2个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 基础生命支持实训套件 | | | =2套 | 2套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 实训场地改造面积 | | | =150平米 | 150平米 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 心肺复苏AI互动实训套件 | | | =2套 | 2套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 创伤救护实训套件 | | | =2套 | 2套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 应急救护一体机 | | | =1台 | 1台 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 会议椅 | | | =34个 | 34个 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 转运实训套件 | | | =2套 | 2套 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 质量指标 | 正常运行率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 验收合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 时效指标 | 场地确定、招投标及政府采购 | | | ≤6月 | 6月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 项目实施 | | | ≤9月 | 9月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 方案制定和前期准备 | | | ≤3月 | 3月 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 项目验收 | | | =9月 | 9月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤55.897213万元 | 55.293705万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升办学质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 对周边地区影响 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响应急救护的开展 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 项目设备重复使用率高，不浪费 | | | 好 | 好 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学生教师满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.89 | |  | |