附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆三层学术报告厅修缮项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.199111 | | 63.199111 | 61.130492 | | 10 | 96.73% | | 9.67 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 63.199111 | | 63.199111 | 61.130492 | | — | 96.73% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目完成后，图书馆学术报告厅教学环境改善，可达到我校示范实验室水平。同时，满足校内其他相关专业学术交流要求，并大面积对学生实行开放、设计和综合性实验教学，并取可举办校内外学术交流活动。 | | | | | | 图书馆学术报告厅环境改善，可达到我校示范实验室水平，满足校内其他相关专业实验要求，并大面积对学生实行开放、设计和综合性实验教学，并取得预期效果。同时满足校内外学术交流场地需求。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | | =305平米 | | 305平米 | 30 | | 30 | 无 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥90% | | 90% | 5 | | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤10月 | | 10月 | 5 | | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | ≤63.199111万元 | | 61.130492万元 | 10 | | 10 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过项目实施，改善学校办学环境，有利于提升学生的综合素质，为社会培养更加优秀的人才 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 20 | | 20 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老师满意度 | | ≥95% | | 95% | 5 | | 5 | 无 | |
| 学生满意度 | | ≥95% | | 95% | 5 | | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.67 |  | |