附件2

北京市生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 祥龙公司整改方案第十五项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 一些生态环境问题亟待解决。公司目前处于转型发展、培育新质生产力的关键期，一些生态环境问题亟需加快解决。资产项目管理存在漏洞。大兴区北臧危险品仓库约500亩土地于2010年划归公司所有。督察发现，该地块长期失管，环境问题多发，园区内1家非法混凝土搅拌站、2条建筑垃圾破碎生产线和2家汽修点无相关手续，长期违法生产经营；现场违规堆存200余万立方米建筑垃圾级建筑骨料，抑尘措施不到位；此外还存在私设自备井、盗采地下水、污水直排等行为。 |
| 责任单位 | 祥龙物流集团；祥龙公司安全环保部 |  |
| 整改目标 | 加强对北臧地块管理，协调属地政府积极推进该地块环保问题整改，彻底清理非法生产经营活动。采取降尘措施，消除私设自备井、盗采地下水及污水直排等问题。 |  |
| 整改措施 | （一）2025年3月底前祥龙物流集团成立北臧工作专项小组，明确责任人与职责分工，协助地方政府，积极推进环保督察整改工作。 （二）祥龙物流集团所属京南昌达公司会同法务部门，向大兴区北臧村镇政府报告该地块内违规堆存建筑垃圾及建筑骨料等事项。配合属地政府完成对园区内1家非法混凝土搅拌站和2条建筑垃圾破碎生产线的清理，拆除了相关设备并移出园区范围。后续将协助属地政府对园区内的2家汽修点完成清除。积极与属地政府对接，尽早实现对北臧地块的实控，做好对建筑垃圾、建筑骨料进行苫盖，抑制扬尘。 （三）关闭、拆除采水设备，停止盗采地下水行为。对接属地政府，协助清退园区内活动人员，解决园区内排污问题。 （四）祥龙公司安全环保部将定期开展环保督导检查。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | 为加强对北臧地块管理，协调属地政府积极推进该地块环保问题整改，彻底清理非法生产经营活动。北京祥龙京南昌达物流有限公司成立北臧工作专项小组，明确责任人与职责分工，协助地方政府，积极推进环保督察整改工作。 目前已完成对该地块的实际控制，清理了1家非法混凝土搅拌站、2条建筑垃圾破碎生产线、2家汽修点的人员、设备及临时房屋；拆除违规自备井取水设备，清退非法人员，彻底解决盗采地下水、污水直排问题，同时与北臧镇水务系统签订了供水协议，从园区外引入合规市政供水。针对违规堆存的建筑垃圾及建筑骨料，抑尘措施不到位，与属地北臧镇政府对接已确定土方形成时间为企业失管期间，由北臧镇政府对土方内部进行地质勘察并出具地质勘查报告，由企业配合属地完成土方外运的备案审批手续，属地负责对接用土单位完成部分土方外运工作，并对土堆裸露区域进行防尘网全面覆盖。 |  |
| 整改时间 | 2025年12月底，长期坚持 |  |
| 社会监督联系人 及电话 | 李志楠。66253625 |  |